Утверждаю:

Заведующий МДОУ

Оковецкий д/с «Родничок»

Смирнова И.В.

Приказ № 41/1 от01.10.2025 г.

План развития ( «Дорожная карта»)

на 2025-2029 годы

Муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения   Оковецкий детский сад  « Родничок»

по обеспечению условий доступности для инвалидов

объекта и услуг в сфере образования

Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности  в целях повышения уровня и качества их жизни.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности).

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012) для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Таким образом, инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным заказом общества и государства. В целом система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов использует потенциал общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся проблемы ребенка.

В связи с этим в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Оковецкий детский сад «Родничок» разработана дорожная карта объекта по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
	Образовательную деятельность в МДОУ осуществляют педагоги в соответствии с образовательной программой дошкольного образования.

«Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы реабилитации инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в ДОУ необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения комплексной педагогической и социальной реабилитации инвалидов.

2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:

- проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и услугам, предоставляемых детским садом;

- размещение на официальном сайте учреждения информационных, справочных пособий по формированию доступной среды и организации обучения инвалидов;

- оснащение образовательного учреждения специальным, в том числе учебным оборудованием (в целях обеспечения физической доступности образовательного учреждения), для организации образования инвалидов.

3. Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерной дошкольной среды для детей – инвалидов.

| № | Наименование показателей доступности | Планирование мероприятий | Сроки выполнения | Планируемые результаты влияния мероприятий на повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, и прилегающие к зданию | 1.Вход ( вход в группу) детского сада установить пандус для свободного доступа в детский сад и передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 2.Ремонт дорожного покрытия, ведущего в ДОУ | До 2029г. | Увеличение посещения инвалидов и лиц ОВЗ МДОУ | При наличии бюджетных ассигнований |
| 2 | Вход в здание | 1. Ручки двери окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета 2.Оборудовать в группах МДОУ устройством для закрепления инвалидных колясок | 2028г. | Увеличение посещения инвалидов и лиц ОВЗ МДОУ | При наличии бюджетных ассигнований |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации): | 1.Установка перил со второй стороны с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261 2. Покраска зон «возможной опасности» контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки | До 2028г. | Увеличение посещения инвалидов и лиц ОВЗ МДОУ | При наличии бюджетных ассигнований |
| 4 | Система информации на объекте | Акустические средства: организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение | До2029г. | Увеличение посещения инвалидов и лиц ОВЗ МДОУ | При наличии бюджетных ассигнований |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение Санузел: установить поручни и специализированное сантехническое оборудование | До2028г. | Увеличение посещения инвалидов и лиц ОВЗ МДОУ | При наличии бюджетных ассигнований |
| 6 | Индивидуальная работа с детьми | Занятия с педагогом - психологом | В течение учебного года | Улучшение психо – эмоционального состояния инвалидов и лиц ОВЗ | - |